Proyecto Informático
Software gestión de Restaurante para
Xurros-Café

Pablo Ruiz
Christian Peña

Profesor Guía
Vicky Latorre

Septiembre, 2013

Agradecimientos / Agradezco al guya kanpion por que lo dimoh welta, aguante er guya!!

Resumen

Introducción

Resumen idea central de trabajo

# Estado del arte

# Análisis del Proyecto
## Antecedentes de la empresa
### Descripción de la empresa
Xurros Café es una empresa orientada al servicio gastronómico. Sus distintos tipos de cafés y su amplia gama de churros hacen que Xurros Café sea el punto de encuentro favorito para muchas personas.
Hoy en día, existen siete locales distribuidos entre Viña del Mar, Santiago y Concepción, con miras a abrir nuevos locales en un futuro no muy lejano.
En la actualidad se está ocupando un software de código abierto llamado NTPV, el cual es una aplicación de punto de venta desarrollada en C destinada a ser utilizadas en negocios como bares, restaurantes, etc. Dicho software esta implementado sobre el sistema operativo Kubuntu GNU/Linux y utiliza una base de datos PostgreSql.
La contabilidad del negocio se está llevando de manera prácticamente manual, la emisión de boletas es a través de talonarios del SII, y el registro de las facturas se lleva en hojas de cálculo.
Dentro del negocio se detectan los siguientes roles de trabajadores:
- Garzón: es el encargado de atender a los clientes, tomar los pedidos, llevar los productos, mediar entre en el pago entre el cajero y el cliente. En otras palabras, es quien brinda asistencia al cliente durante la estadía en el local.
- Cajero: es el encargado de la recepción de dinero, cobranza y movimientos de caja en general. Se preocupa de que los productos se produzcan y que se cobre lo que tenga que cobrarse.
- Personal de cocina: es la fuerza de producción del local, se encarga de la fabricación de los productos.
- Administrador: es el encargado de hacer labores de gestión, tales como el pago de las facturas a los proveedores, la modificación del catálogo de productos, entre otros.

### Esquema de Procesos actual

Figura 1: Diagrama de proceso de venta actual
Descripción del proceso de venta actualidad
El proceso comienza cuando un cliente llega al negocio y se sienta en alguna mesa. El garzón lleva el menú al cliente, el cual cuando se decide que consumir le dice al garzón los productos que desea. El garzón anota el pedido y se lo lleva al cajero, quién ingresa el pedido al sistema y solicita el pedido a producción. Una vez terminado el pedido, se le avisa al garzón, quién le lleva el pedido hacia la mesa del cliente. El cliente consume los productos y si desea consumir algo más se repite el proceso anterior. Si no desea algo más se le lleva la cuenta al cliente. El cliente procede con el pago del pedido, el cual puede ser en efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, cheque de restaurante y/o cheque bancario. El garzón lleva el pago hacia el cajero, el cajero registra la venta en el sistema y hace la boleta. Por último el garzón lleva la boleta y da las gracias al cliente por su visita.
## Estudio situación actual
### Identificación de problemas, usuarios y fallas
1. Carencia de entrada de comandas por parte de usuario garzón
  El usuario garzón debe anotar el pedido en papel y llevarla al cajero, el cajero manda la orden a la cocina y luego el garzón retira el pedido. Esto ha ocasionado muchas descoordinaciones como equivocación en lo que escribe a lo que el cliente realmente pidió.
2. Carencia de comunicación entre garzón y cocina
  El garzón debe comunicarse con cocina a través del cajero, el intermediario a veces puede cometer errores. La cocina no tiene un sistema para poder visualizar lo que se requiere preparar, requiriendo mucho de la memoria del cocinero.
3. Inconsistencia de catálogo e inflexibilidad para actualizar catálogo para todos los locales
  Normalmente los precios son actualizados independientemente en cada local, lo cual provoca que un mismo producto tenga dos nombres distintos en un local y otro. Esta inconsistencia de datos hace que la gestión de información centralizada se vea obstaculizada.
4. Carencia de gestión centralizada
  Cuando se quieren hacer actualizaciones a nivel general, tales como los precios, el administrador debe modificar local por local las bases de datos. Pudiendo haber descoordinación con los precios, inconsistencia de datos, y carencia de consolidación de datos a nivel general para la generación de reportes o inteligencia de negocios.
5. Deficiencia de control de inventario
  Cada producto es preparado base una mezcla de ingredientes que no son controlados, no se puede saber cuanto ingrediente se esta ocupando para una cantidad de productos específica.
6. Carencia de gestión promociones
  El sistema actual no posee gestión de promociones para un grupo de clientes o un rango de tiempo determinado. Se desea propensar la fidelización de clientes y actualmente no se puede.

1. Carencia de emisión de boletas por medio de impresora fiscal
  En la actualidad el sistema que se posee, solo permite llevar una cuenta sobre las ventas realizadas, ya que al momento de emitir boletas se hace de forma manual. Lo cual puede ocasionar problemas del Servicio de Impuestos Internos si no están los talonarios firmados.
2. Mal definición de los roles
  Existe una mal definición de los roles, entregándole a algunos privilegios que no debiera tener. Por ejemplo, el usuario cajero puede anular ventas concretadas, este privilegio sólo debería tenerlo los usuarios de administración ya que el uso de esa funcionalidad puede ocasionar números incorrectos a la realidad del negocio.
### Características y potencialidades deseadas
#### Funcionales
- El software lleva a los resultados esperados en pocos pasos. Es de fácil uso, intuitivo y la distribución de los elementos gráficos es acorde a las pantallas táctiles de los equipos.
- Permite realizar las operaciones pertinentes al proceso de venta, tales como, ingreso de comandas, cobro de comandas, edición de ventas, cierre de caja, movimientos de caja.
- Permite la gestión de inventario, con funcionales de gestión de productos, gestión de composiciones de productos.
- Permite la gestión centralizada del catálogo de productos.
#### Organizacionales
- Ofrece el acceso a los empleados, otorgando correctamente las opciones acorde a su rol asignado.
- Los roles están bien definidos ya que cada rol hace lo que debe hacer, no poseen más privilegios de los que debieran, ni menos privilegios que impidan realizar su trabajo.
#### Tecnológicas
- Es compatible con los equipos propuestos, llevando un rendimiento acorde a lo esperado. El software no colapsa los equipos, y los servicios no paran a causa de una caída del software.
- La infraestructura tecnológica es adecuada al modelo de negocio, lo que permite al software sacar gran provecho de sus potencialidades.

### Restricciones
#### Restricciones técnicas
La interfaz de usuario debe estar diseñada de tal manera que posibilite la ejecución del software cómodamente en pantallas táctiles de un tamaño mínimo de 13,3” utilizables a una resolución mínima de 1024x768.
Los equipos deben tener un sistema operativo compatible con Java, los cuales pueden ser Microsoft Windows, Mac OS X o GNU/Linux, preferentemente Debian Squeeze.
Cada local debe poseer un dispositivo router para establecer comunicación entre el equipo del garzón y el equipo del cajero.
Cada local debe poseer al menos una impresora térmica para la impresión de las comandas, y al menos una impresora térmica fiscal para la emisión de boletas.
#### Restricciones culturales
Los usuarios deben ser personas con nociones básicas sobre computación, deseablemente conocer software de puntos de ventas para restaurantes. Deben tener funciones motoras acorde al uso de pantallas táctiles.
#### Restricciones políticas
Las instrucciones enviadas a la impresora fiscal deben ser las exigidas por el SII, al igual que el formato de las boletas emitidas. Este punto es crítico debido a que el no cumplimiento de ello significaría la prohibición de funcionamiento del sistema.
#### Restricciones económicas
No se aplica debido a que el cliente está en proceso de inversión para el negocio, está dispuesto a comprar todos los equipos y software necesario acotándose a un presupuesto ya acordado por el desarrollo del software.
### Suposiciones y dependencias
Los factores que pudieran afectar los requerimientos del sistema son:
- Utilización de un sistema diferente al propuesto (Debian Squeeze), esto es a que los equipos contemplados tienen bajo rendimiento. Si se desea utilizar otro sistema operativo, debe tener requisitos de hardware similares.
- Agregar nuevos requerimientos a las ya definidas anteriormente.
- Modificación de los procesos de negocio.
### Proposición alternativas de solución
#### Objetivos
  - Optimizar la comunicación entre el personal de turno.
  - Optimizar el control de materias primas durante el proceso de manufacturación.
  - Integrar el uso de boletas fiscales.
  - Integrar la gestión centralizada de todos los locales.
#### Alcance y descripción general del producto
El producto de este proyecto a desarrollar se identificará con el nombre “Sistema de Puntos de Venta y Control de Inventario (XURROS-TPV)”.
XURROS-TPV, se caracterizará por ser un software de escritorio liviano orientado a pantallas táctiles y de uso intuitivo. El proyecto incluye lo siguiente:
- Extensión del software Openbravo POS para cumplir todas las funcionalidades especificadas en este documento.
- Migración del catálogo de productos del sistema actual al sistema nuevo.
El proyecto no incluye lo siguiente:
- Instalación de sistemas operativos en los equipos.
- Edición y creación de contenidos.
- Producción de material gráfico y/o retoque fotográfico.
- Capacitación a los usuarios finales.
Por otra parte, el software tendrá las siguientes características o funcionalidades:
- Ingreso de comandas, permitirá a través elegir productos a través de un catálogo virtual desplegado en la pantalla de ventas.
- Cobro de comanda, permitirá efectuar la cobranza de una comanda a través de los siguientes medios de pago: efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, cheque de restaurante Sodexo y cheques bancarios.
- Asignación de mesas, permitirá realizar el cambio de la comanda asignada a una mesa hacia otra mesa.
- Cierre de caja, permitirá cerrar la caja cuando ya un cajero termine un turno.
- Reservar mesa, permitirá reservar una mesa.
- Editar ventas, permitirá modificar los ítem de una venta ya efectuada.
- Visualizar cierres de caja, permitirá visualizar los cierres de caja de un cierto periodo de tiempo.
- Gestionar movimientos de caja, permitirá ingresar gastos o ingresos. Tales como el pago de facturas, reembolsos, etc.
- Gestión de clientes, permitirá crear, modificar y eliminar clientes.
- Gestión de inventario, permitirá crear, modificar y eliminar composiciones de productos para la fabricación de productos compuestos. También permitirá llevar un registro de las materias primas, y productos finales existentes en el local.
- Gestión de productos, permitirá crear, modificar y eliminar productos a nivel general. Para posteriormente actualizar los catálogos los locales uno a uno.
- Generación de reportes de ventas, inventario y empleados. Permitirá la obtención de información mediante a reportes correspondientes a las ventas, el inventario y los empleados.
- Gestión de usuarios. Permitirá crear, modificar y eliminar usuarios del sistema. A los cuales se les deberá agregar un rol, administrador, cajero o garzón.
- Gestión de roles. Permitirá crear, modificar y eliminar roles. Agregar o quitar privilegios a los roles.
- Gestión de recursos. Permitirá modificar aspectos generales de la organización, como el logo en las boletas, el formato.
- Gestión de plantas. Permitirá agregar, modificar y eliminar plantas a cada local.
- Gestión de locales. Permitirá agregar, modificar y eliminar locales al sistema.
- Gestión de mesas. Permitirá agregar, modificar y eliminar mesas de cada planta del local.
- Cambiar clave. Permitirá cambiar clave a los usuarios.
- Configuración. Permitirá funciones claves del uso del sistema, como la	conexión a la base de datos, la configuración de las impresoras.
#### Requerimiento de Hardware
    - Equipo Cajero
      - Procesador mayor o igual a 1,5 GHz
      - Memoria RAM 1024 Mb mínimo
      - Pantalla Touch Screen 13,3” Resolución 1024x768
      - Almacenamiento 40 Gb mínimo
      - Puerto Serial RS232
      - 4 Puertos USB
    - Equipo Garzón
      - Procesador mayor o igual a 1,5 GHz
      - Memoria RAM 1024 Mb mínimo
      - Pantalla Touch Screen 13,3” Resolución 1024x768
      - Almacenamiento 20 Gb mínimos
      - 4 Puertos USB
      - Dispositivo Wireless USB
    - Equipo Administrador
      - Procesador mayor o igual a 1,5 GHz
      - Memoria RAM 1024 Mb mínimo
      - Pantalla 13,3” Resolución mínima 1024x768
      - Almacenamiento 10 Gb libres mínimo
      - Dispositivo Wireless
    - Otros dispositivos necesarios por local
      - Impresora Fiscal (Una por equipo de cajero)
      - Impresora Térmica (Una por equipo de cajero)
      - Router Inalámbrico (Uno por local)
      - Gaveta de dinero electrónica (Una por equipo de cajero)

#### Requerimiento de Software
    - Java Runtime Environment versión 6 (JRE_6u45)
    - Base de Datos MySQL versión 5.5 mínima (Sólo en equipo cajero)
    - Sistema operativo compatible con las especificaciones de hardware dadas, proponiéndose los siguientes sistemas operativos:
      - Debian Squeeze
      - Ubuntu 12.10
      - Linux Mint 15
      - CentOS 6
      - OpenSuse 12.3
      - Microsoft Windows XP Servipack 3
      - Microsoft Windows 7 Profesional
#### Requerimiento de Recursos Humanos
    - Al menos un administrador, se necesita al menos un usuario de privilegios mayores para realizar labores de gestión.
    - Al menos un cajero, que se encargue de las cobranzas de las comandas.
    - Deseable al menos un garzón, para asegurar una experiencia mas confortable a los clientes.
    - Dos desarrolladores para llevar a cabo el desarrollo e implementación del software.

## Técnicas y herramientas de desarrollo
### Modelo de desarrollo
El Modelo Incremental combina elementos del Modelo Lineal Secuencial con la filosofía interactiva de construcción de prototipos. El modelo incremental aplica secuencias lineales de forma escalonada mientras progresa el tiempo en el calendario. Cada secuencia lineal produce un incremento de software. El primer incremento generalmente es un producto esencial denominado núcleo.
La elección de este modelo de desarrollo se debe principalmente a la razón que los módulos a desarrollar pueden ser entregados de manera independiente unos de otros.

Figura 2: Modelo de desarrollo Incremental
Los requerimientos funcionales del proyecto tienen distintas prioridades y son extensiones de diferentes componentes del Software a extender, por lo que se hace conveniente el uso de este modelo para aprovechar bien los plazos de entrega al hacer la documentación y codificación.

### Herramientas de soporte para el desarrollo

LibreOffice Writer / Procesador de textos de la suite ofimática libre y de código abierto “LibreOffice”, desarrollada por The Document Foundation. Se creó como bifurcación de OpenOffice.org en 2010.
Netbeans IDE 7.3 / Entorno de Desarrollo Integrado Libre, hecho principalmente para el lenguaje de programación Java.
Java Development Kit 6 / Software que provee herramientas de desarrollo para la creación de programas en Java.
MySQL Workbench / Herramienta visual de diseño de base de datos que integra el desarrollo de software, Administración de bases de datos, diseño de base de datos, creación y mantenimiento para el sistema de bases de datos MySQL.
Planner / Herramienta para planear, programar y seguir proyectos para el escritorio GNOME. Es una aplicación GTK+ escrita en C y licenciada bajo GPL versión 2.
Egit / Extensión de eclipse para utilizarse como interfaz del Sistema de Control de Versiones Git.
Git / Sistema de control de versiones distribuido, es libre y de código abierto. Diseñado para manejar todo tipo de proyectos, desde pequeños hasta grandes con rapidez y eficiencia.
GitHub / Es una forja (plataforma de desarrollo colaborativo de Software) para alojar proyectos utilizando el sistema de control de versiones Git.
Skype / Software gratuito propiedad de Microsoft que permite comunicaciones de texto, voz y vídeo sobre internet.
MySQL / Sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y multiusuario. Desarrollada inicialmente por Sun Microsystem, en la actualidad esta patrocinada por Oracle Corporation, quién también tiene el copyright de la mayor parte del código.
Oracle VM VirtualBox / Sistema de virtualización para arquitecturas x86/amd64, creado originalmente por la empresa innotek GmbH. Actualmente es desarrollado por Oracle Corporation como parte de su familia de productos de virtualización. En este caso se utilizará para hacer las pruebas del software.
ArgoUML / Aplicación de diagramado UML escrita en Java y publicada para la Licencia BSD. Dado que la aplicación Java, está disponible en cualquier plataforma soportada por Java.
Bizagi Process Modeler / Freeware utilizado para diagramar, documentar y simular procesos utilizando la notación estándar BPMN.
Debian Squeeze / Sistema operativo Debian GNU/Linux versión 6. Pertenece a la comunidad Debian.org. Sistema operativo libre y de descarga gratuita, ofrece estabilidad y buen rendimiento en equipos de bajos recursos. Se utilizará como sistema operativo de prueba en las máquinas virtuales.

## Estudios de factibilidad de las soluciones propuestas
### Factibilidad operacional
Anteriormente, los trabajadores hacían uso de un software similar para llevar a cabo todas las operaciones del negocio. Por lo tanto para el nuevo sistema, no debería haber una dificultad para que estos últimos se relaciones con él, teniendo en cuenta que se realizara una previa inducción, con el fin de que los empleados puedan entender completamente el funcionamiento. Es importante mencionar que la complejidad del software es baja, por lo que se espera que la probabilidad de errores o fallas por el mal uso de esta sea mínima. Por todo esto se espera una rápida adaptabilidad. Por eso podemos entender que operativamente es factible.
Además se requerirá un buen filtro de contrataciones, para que se proporcione la confianza requerida para el buen manejo del sistema. Se requiere trabajadores que logren un buen desempeño de los procesos.
Por otro lado habrá que evaluar el comportamiento (actitud y aptitud) del personal con respecto a los resultados esperados.
### Factibilidad legal
Al llevar a cabo este proyecto, no se esta infringiendo ley alguna. Se realizarán los trámites pertinentes con el servicio de impuestos internos debido al uso de la impreso fiscal. El software utilizado estará licenciado bajo GPL, razón por la cual no se pasara a llevar ninguna ley de propiedad intelectual. Legalmente es factible.
### Factibilidad técnica
Esta parte del documento contiene la información sobre los recursos utilizados por el proyecto. Llevan una descripción sobre las características físicas y técnicas de cada elemento.
Conforme con lo acordado con el cliente, responsable de la empresa “Xurros Café”, se establecieron un conjunto de procesos, herramientas y metodologías para que el producto fuera óptimo. Luego de un análisis completo llegamos a la conclusión de que se disponen de los conocimientos y habilidades en el manejo de los métodos y procedimientos requeridos para el desarrollo e implementación del proyecto. También sabemos que se disponen de las herramientas para llevarlo a cabo y del personal, el cual será inducido para el correcto manejo del software.
Finalmente podemos concluir que el proyecto que se llevara a cabo, es factible técnicamente dado que se cuenta con todos los recursos y tecnologías para el desarrollo del sistema.
### Factibilidad económica
Se ha visto mediante el análisis de los problemas/oportunidades, que las necesidades que se van a remediar mediante la implementación del sistema será de gran ayuda para optimizar el funcionamiento del negocio.
Por este motivo, la creación de un sistema que automatice dicho problema será una de las mejores soluciones, además se ha obtenido la información necesaria mediante la investigación realizada, con lo que se creara un sistema que llene todas las expectativas y necesidades.
Pero sin dudas, la implementación de impresoras fiscales en todos sus locales, traerá un gran beneficio agilizando y facilitando los procesos que permiten al contribuyente cumplir con sus obligaciones tributarias. Estos emitirán vales, en lugar de boletas de ventas.
Con esto el cliente ya estaría ahorrándose por un lado la contratación de un contador (Declaración de impuestos).
Tenemos que el efecto de simplificar o automatizar tareas puede reflejarse en mejorar el trabajo actual y la moral de los empleados, lo que conlleva a menos índice de ausentismo y rotación de empleados, esto visto como reducción en las horas extras pagadas o los costos de entrenamiento o capacitación serian un beneficio de ahorra en costos.
Obtendremos una mayor información administrativa, mayor rapidez en la atención a los clientes, información más exacta y a tiempo, el cliente podrá acceder a la información desde cualquier ubicación, uso de sistemas de información más avanzado, el cual coloca a la empresa en una mejor posición para tomar ventaja en desarrollos futuros en nuevas tecnologías, entro otros.
### Selección de alternativa
Se decidió extender el software Openbravo POS, en vez de extender el software actual (NTPV) por las siguientes razones:
- NTPV utiliza librerías que ya están obsoletas, por lo que obliga a estar implementado en un sistema operativo antiguo y sin soporte como Kubuntu 8.
- Openbravo POS es un software de código abierto desarrollado bajo el lenguaje de programación Java. Posee una alta documentación, lo que facilita la extensión del código y la implementación de los nuevos módulos.
- NTPV sólo utiliza PostgreSQL como base de datos, mientras que Openbravo POS permite el uso de múltiples sistemas de bases de datos, tales como MySQL, PostgreSQL, Oracle, entre otros. Se decidió por MySQL, debido a la herramienta MySQL Workbench, que facilita la administración y estudio de bases de datos, por ejemplo la extracción del diagrama entidad-relación desde una base de datos.
- Openbravo POS es un software relativamente moderno, su ultima versión se liberó el 2010, y además posibilita el uso del ERP de Openbravo en un futuro.
- La legibilidad del código facilita la extensión del código, todos los módulos están claramente separados por paquetes, los archivos incluye líneas de comentarios explicando el código.
- NTPV está desarrollado en C, un lenguaje antiguo y de aprendizaje lento. Openbravo al estar bajo Java, provee un lenguaje potente orientado a objetos y de aprendizaje relativamente rápido.
## Requisitos específicos
### Descripción de usuario
#### Administrador
El administrador será el encargado de llevar a cabo el proceso administrativo de las empresa, apoyado por el sistema que se desarrollara.

Tipo de usuario	Administrador
Formación	Educación Media Completa
Habilidades	Habilidades de gestión
Actividades	Gestionar inventario / Gestionar productos / Gestionar usuarios / Gestionar clientes / Gestionar local (mesas, plantas)

Tabla 1: Descripción usuario Administrador

#### Cajero
El cajero(a) será la persona responsable de sumar la cantidad debida por una compra, cargar al consumidor esa cantidad, y finalmente recoger el pago por el producto.

Tipo de usuario	Cajero
Formación	Educación Media Completa
Habilidades	Habilidades interpersonales para relacionarse con la gente.
Actividades	Ingreso de comandas / Cobro de comandas / Cierre de caja / Atender público

Tabla 2: Descripción usuario Cajero

#### Garzón
El trabajo del garzón(a) será el de atender a los clientes que acudan al local, proporcionándole alimentos, bebida y asistencia durante la estancia.

Tipo de usuario	Garzón
Formación	Educación Media Completa
Habilidades	Habilidades interpersonales para relacionarse con la gente.
Actividades	Tomar pedidos / Llevar pedidos a la mesa / Mediar el pago entre el cliente y el cajero

Tabla 3: Descripción usuario Garzón

#### Detalle de privilegio de los roles

Privilegio \ Rol	Administrador	Cajero	Garzón
Ingreso de comandas			
Asignación de mesas			
Cobro de comandas			
Cierre de caja			
Reservar mesa			
Gestión de clientes			
Gestionar movimientos de caja			
Editar ventas			
Visualizar cierres de caja			
Gestión de inventario			
Gestión de productos			
Gestión de reportes			
Gestión de usuarios			
Gestión de roles			
Gestión de recursos			
Gestión de mesas			
Gestión de plantas			
Gestión de locales			
Configuraciones del software			
Cambiar clave			

Tabla 4: Definición de los privilegios de los roles

### Requisitos comunes de las interfaces
#### Interfaces de usuario
Los usuarios cajero y garzón interactuarán mediante pantallas táctiles por lo que la interfaz gráfica debe tener las siguientes características:
- Botones, imágenes y la distribución de los objetos gráficos en general deben ser grandes, de tal manera que el usuario evite apretar un elemento que no quisiera tocar.
- Las pantallas deben ser mínimo de 13,3”.
- Las pantallas deben tener una resolución mínima de 1024x768.
- Los procesos deben tener pocos pasos para llegar el resultado y así evitar la equivocación.
#### Interfaces de hardware
- Los equipos de cajero y garzón se comunicarán mediante un Router Wireless.
- El equipo del cajero enviará instrucciones a la impresora fiscal a través de un puerto serial RS232.
- El equipo del cajero enviará instrucciones a la gaveta electrónica a través de un puerto RJ 45 o USB.
- El equipo del garzón enviará las comandas a imprimir a través de señal Wifi al equipo del garzón, quién a su vez enviará la instrucción de imprimir a la impresora térmica a través de un puerto USB.
#### Interfaces de software
  - El usuario ejecutará la aplicación por medio de la Máquina Virtual de Java (JVM).
  - Los equipos se comunicarán a través de los registros de la base de datos.
#### Interfaces de comunicación
- El equipo de garzón se comunicará o accederá a la base de datos instalado en el equipo del cajero a través del estándar TCP/IP.
- El administrador podrá actualizar el catálogo del servidor central utilizando el estándar TCP/IP.
## Requisitos funcionales
### Requisito funcional 1
RF01: Sincronización entre equipos de cajero y garzón
Función	Actualizar los registros de comandas de una mesa presionando un botón refrescar.
Descripción	El sistema Openbravo POS, no ofrece la cualidad de poder sincronizar las comandas en curso de una mesa entre dos equipos, lo que puede ocasionar que la comanda de una mesa se sobrescriba o no se cobre la realidad de la mesa.
Entradas	Toque o click
Fuentes	Pantalla táctil o mouse
Salida	Actualización de las comandas en la interfaz gráfica.
Proceso	Se clickea o toca en botón de refrescar o actualizar, el sistema solicita la información a la base de datos, ubicada en el equipo del cajero, luego se obtienen esos registros y se despliega la información actualizada en la pantalla del equipo solicitante.
Restricciones
Pre condiciones	El usuario debe estar logueado y en la interfaz de venta o de las mesas.
Pos condiciones	Interfaz de venta o de visualización de mesas tiene la información actualizada.
Efectos colaterales
Contactos
Fecha	17-09-2013
Tipo	Esencial

Tabla 5: RF01: Sincronización entre equipos de cajero y garzón
### Requisito funcional 2
RF02: Integración de sistema fiscal
Función	Enviar instrucciones a impresora fiscal.
Descripción	Al momento de cobrar una comanda o cerrar una caja, el sistema debe ser capaz de enviar las instrucciones solicitadas por el Servicio de Impuestos Internos.
Entradas	Comandos de ventas
Fuentes	Sistema
Salida	Impresión térmica con boleta, con el formato propuesto por el SII, o confirmación del cierre de caja según sea pertinente.
Proceso	Cuando el cajero efectúa la cobranza o el cierre de caja, el sistema envía las instrucciones hacia la impresora fiscal, ésta imprime la boleta y guarda el registro en su memoria interna.
Restricciones	Las instrucciones sólo se envían a impresoras autorizadas por el SII.
Pre condiciones	La comanda debe estar en proceso de cobranza.
Pos condiciones	El sistema fiscal recibió satisfactoriamente las instrucciones por parte del sistema.
Efectos colaterales
Contactos
Fecha	17-09-2013
Tipo	Esencial

Tabla 6: RF02: Integración a sistema fiscal

### Requisito funcional 3
RF03: Gestión centralizada del catálogo de productos
Función	Actualizaciones de los catálogos de los locales
Descripción	Permitirá la actualización de el catálogo de los locales de manera centralizada, pero no todos a la vez.
Entradas	Modificación de precios.
Fuentes	Módulo de actualización de precios, modificación manual a través de teclado.
Salida	Mensaje de confirmación de acción realizada.
Proceso	El administrador modifica el catálogo localizado en el servidor central, y selecciona que local desea actualizar. Luego de eso el sistema despliega un mensaje confirmando la operación y mostrando que local se actualizó.
Restricciones	Sólo el usuario con rol de administrador puede hacer dicha operación.
Pre condiciones	Usuario con privilegios de administrador.
Pos condiciones	Catálogo actualizado.
Efectos colaterales
Contactos
Fecha	17-09-2013
Tipo	Esencial

Tabla 7: RF03: Gestión centralizada del catálogo de productos

### Requisito funcional 4
RF04: Envío de comandas al área de producción
Función	Establecer comunicación entre área de atención a clientes y área de producción.
Descripción	Permite al garzón o cajero enviar pedidos a producción.
Entradas	Click o toque al botón “Enviar a producir”
Fuentes	Pantalla táctil o mouse
Salida	Impresión de pedido en la impresora térmica.
Proceso	Una vez tomado el pedido, el garzón o cajero presiona el botón para enviar, el sistema envía la instrucción a la impresora térmica finalizando con la impresión del pedido.
Restricciones
Pre condiciones	Debe haber una comanda en proceso.
Pos condiciones	Impresión de pedido
Efectos colaterales
Contactos
Fecha	17-09-2013
Tipo	Deseable

Tabla 8: RF04: Envío de comandas al área de producción

### Requisito funcional 5
RF05: Creación de roles y definición de privilegios
Función	Gestión de usuarios
Descripción	Permitirá más seguridad al sistema, asignación de privilegios y roles a los usuarios.
Entradas	Modificación de usuarios.
Fuentes	Teclado
Salida	Usuario modificado.
Proceso	El administrador crea un rol o modifica uno existente, le asigna privilegios y se los asigna a un usuario.
Restricciones
Pre condiciones	El administrador debe estar logueado en el sistema
Pos condiciones	Nuevos roles o roles modificados.
Efectos colaterales
Contactos
Fecha	17-09-2013
Tipo	Esencial

Tabla 9: RF05: Creación de roles y definición de privilegios

### Requisito funcional 6
RF06: Optimización de productos compuestos
Función	Controlar la gestión de materia prima versus los productos compuestos.
Descripción	Permitirá llevar un control del inventario sobre la materia prima que se utiliza para la generación de productos compuestos.
Entradas	Creación, modificación y eliminación de composiciones.
Fuentes	Teclado
Salida	Mensaje de operación realizada satisfactoriamente.
Proceso	El administrador crea un producto y asigna la cantidad de materia prima que se utilizará.
Restricciones
Pre condiciones	Producto registrado
Pos condiciones	Asignación de materias primas a un producto.
Efectos colaterales
Contactos
Fecha	17-09-2013
Tipo	Esencial

Tabla 10: RF06: Optimización de productos compuestos

### Requisito funcional 7
RF07: Cobranza por múltiples medios de pago
Función	Permitir la cobranza por cinco diferentes medios de pago.
Descripción	El sistema permitirá la cobranza de los pedidos a través de los siguientes medios: efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, cheque de restaurante y cheque bancario.
Entradas	Selección de medio de pago
Fuentes	Teclado
Salida	Mensaje de confirmación del cobro realizado y posterior emisión de boleta.
Proceso	El cajero selecciona el medio de pago, si el medio de pago no alcanza el monto, se descontará lo entregado y permitirá completar el monto con otros medios.
Restricciones
Pre condiciones	Pedido en proceso de cobranza
Pos condiciones	Emisión de boleta
Efectos colaterales
Contactos
Fecha	17-09-2013
Tipo	Esencial

Tabla 11: RF07: Cobranza por múltiples medios de pago

### Requisito funcional 8
RF08: Editar comandas
Función	Permite editar una comanda que este en curso, es decir, que no ha sido cobrada.
Descripción	En el caso de que un cliente cambie de opinión referente al producto que quiere consumir, el sistema permitirá realizarlo sí o solo sí esta no se ha cobrado aún.
Entradas	Modificar comanda por parte del cajero.
Fuentes	Pantalla táctil o mouse.
Salida	Comanda modificada.
Proceso	Teniendo una comanda en curso, el cajero edita la comanda, agrega, quita o la modifica, posterior a ello se envía a producción.
Restricciones
Pre condiciones	Comanda en curso.
Pos condiciones	Comanda editada.
Efectos colaterales
Contactos
Fecha	17-09-2013
Tipo	Esencial

Tabla 12: RF08: Editar comandas

## Requisitos no funcionales
### Rendimiento
- Garantizar que el ingreso de comandas desde el equipo garzón no afecte el rendimiento del equipo del cajero, que es donde estará alojada la base de datos.
- Que el software no ralentice los procesos de negocio.
- Que el software no colapse, es decir, que tenga un buen manejo de excepciones y errores.
### Seguridad
- Garantizar el buen uso del software con la buena definición de roles y privilegios de usuario.
- Garantizar el correcto uso de la información y la restricciones de realizar lecturas y modificaciones a la base de datos por entes externos.
- Garantizar que el acceso al software sea por parte de personas autorizadas a través de contraseñas.
### Fiabilidad
- Garantizar que la interfaz sea intuitiva y de fácil operación utilizando elementos gráficos grandes y apropiados.
- Adaptación a las características propias de la organización del cliente, en cuanto a las imágenes de los productos.
### Disponibilidad
El sistema podrá utilizarse siempre que se requiera y se estén ejerciendo actividades comerciales propias del negocio.
### Mantenibilidad
El sistema contara con la documentación pertinente y las explicaciones correspondientes en los archivos de código explicando que es lo que se extendió respecto al software original, Openbravo POS.
### Portabilidad
El sistema estará implantado bajo la plataforma GNU/Linux con la máquina virtual de Java (JVM).
## Gestión de Riegos
La planificación de riesgos es importante dentro de un proyecto, ya que pretende elaborar planes en caso de que algún factor tanto externo como interno no afecte en el desarrollo del proyecto. Los planes elaborados deben pretender tanto mitigar como contener los riesgos. Los planes de mitigación de riesgos son elaborados para evitar que se desate un riesgo, mientras que los planes de contingencia son elaborados para reaccionar cuando un riesgo ya se desató.
Para categorizar los riesgos se utilizan los siguientes parámetros:

Nivel	Valores de Impacto
Alto	8.0 – 10.0
Significativo	6.0 – 8.0
Moderado	4.0 – 6.0
Inferior	2.0 – 4.0
Bajo	0.0 – 2.0

Tabla 13: Valores de Impacto

Niveles	Valores de Probabilidad
Frecuente	75 – 100%	0.75 – 1.00
Probable	50 – 75%	0.50 – 0.75
Improbable	25 – 50%	0.25 – 0.50
Imposible	0 – 25%	0.00 – 0.25

Tabla 14: Valores de Probabilidad

Valor exposición al riesgo

Exposición al riesgo = Probabilidad * Valor de Impacto
ER = P * I

### Riesgos

Riesgo	Tipo de Riesgo	I	P		ER	Prioridad
Poca experiencia en el desarrollo de sistemas
El tiempo puede no ser suficiente
Disminución del esfuerzo de los desarrolladores
Cambio de requisitos por parte del cliente
Incumplimiento plazos de entrega de incrementos
No satisfacción de los requerimientos
Implantación del sistema en el negocio
Poco tiempo de los desarrolladores

I=Impacto	P=Probabilidad			ER=Exposición al riesgo

Tabla 15: Resumen de riesgos
### Reducción-plan de contingencia
### Exposición al riesgo
## Gestión de calidad
## Gestión de control de cambios
## Plan de ambiente de desarrollo
### Hardware
Para el desarrollo del software cada desarrollador utilizará su propio equipo. Los equipos tienen las características necesarias para la compilación de código, lo que promete un desarrollo eficiente.
### Software
Como plataforma de desarrollo, el sistema operativo puede ser cualquiera que soporte el desarrollo en Java. En este caso serán Windows 7 y Debian Wheezy.
El software a utilizar como ambiente de desarrollo integrado será Netbeans IDE, el cuál es un software especializado en el desarrollo en Java. Se utilizará el JDK 6, debido a que fue esa versión que se utilizó para codificar el software a extender, Openbravo POS. Para la administración de la base de datos se utilizará MySQL-Workbench, el cual es un software especializado en la administración, modelado, y gestión para bases de datos MySQL.
Para la documentación se utilizaran
### Topología
## Plan de capacitación
## Plan de implementación
## Planificación del proyecto
# Análisis
## Arquitectura de sistema
## Caso de uso contextual
## Especificación de casos de uso
## Diagramas de secuencia y/o colaboración y/o actividad
# Diseño
## Diseño de Interfaces
## Diagramas de Interacción
## CRC
## Modelo de clases de diseño
## Esquema de la Base de Datos
## Diseño de Despliegue
### Identificación de componentes
### Diagrama de subsistemas y/o Distribución
## Seguridad física y lógica
## Pruebas
## Implantación
# Conclusiones